Diagrama de Casos de Uso

Regras de Negócio

UC – Ouvir música:

- RN01: Caso o usuário não ter assinatura, deverá tocar um anúncio a cada trinta minutos.

UC – Criar de Ouvinte:

- RN02: O usuário deve ter uma conta Google válida.

UC – Login de Ouvinte:

- RN03: O login será possível apenas pela API Google.

UC – Criar de Artista:

- RN04: O usuário deve ter uma conta Google válida.

- RN05: Avaliador precisa autenticar o artista.

UC – Login de Artista:

- RN06: O login será possível apenas pela API Google.

Cálculo das PUCS da Sprint 1

*Em todos os cálculos DA foi considerado como 23 e o Complexidade como 1.

Os casos de uso escolhidos para a primeira Sprint foram:

- UC - Ouvir música:

  - Interação = Complexa (Valor: 3)

  - Número de Regras de Negócio = 1 (Valor: 1)

- RN01

  - Número de entidades = 1 (Valor: 1)

- Musica

  - Fator de manipulação = Complexo (Valor: 3)

- Atualizar

  - Pontos não ajustados (PNA) = 3 + 1 + 1 + 3 = 8

  - Pontos ajustados (PA) = 8*1 = 8

  - Pontos por caso de uso (PUC) = (PA * DA) / 36 =~ 5

  - Esforço (Horas) = 5*8 = 40

  - Custo = 40 * 80 = 3.200R$

  - Total de horas: 40h

- UC - Criar Playlists:

  - Interação = Complexa (Valor: 3)

  - Número de Regras de Negócio = 1 (Valor: 1)

  - Número de entidades = 2 (Valor: 2)

- Ouvinte, playlist

  - Fator de manipulação = Média (Valor: 2)

- Criar

  - Pontos não ajustados (PNA) = 3 + 1 + 2 + 2 = 8

  - Pontos ajustados (PA) = 8*1 = 8

  - Pontos por caso de uso (PUC) = (PA * DA) / 36 =~ 5

  - Esforço (Horas) = 5*8 = 40

  - Custo = 40 * 80 = 3.200R$

  - Total de horas: 40h

- UC - Cadastro de ouvinte:

  - Interação = Simples + Complexa (Valor: 4)

  - Número de Regras de Negócio = 1 (Valor: 1)

- RN02

  - Número de entidades = 1 (Valor: 1)

- Ouvinte

  - Fator de manipulação = Média (Valor: 2)

- Criar

  - Pontos não ajustados (PNA) = 4 + 1 + 1 + 2 = 8

  - Pontos ajustados (PA) = 8*1 = 8

  - Pontos por caso de uso (PUC) = (PA * DA) / 36 =~ 5

  - Esforço (Horas) = 5*8 = 40

  - Custo = 40 * 80 = 3.200R$

  - Total de horas: 40h

- UC - Login de ouvinte:

  - Interação = Simples  + Complexa (Valor: 4)

  - Número de Regras de Negócio = 1 (Valor: 1)

- RN03

  - Número de entidades = 1 (Valor: 1)

- Ouvinte

  - Fator de manipulação = Simples (Valor: 1)

- Ler

  - Pontos não ajustados (PNA) = 3 + 1 + 1 + 1 = 7

  - Pontos ajustados (PA) = 7*1 = 7

  - Pontos por caso de uso (PUC) = (PA * DA) / 36 =~ 5

  - Esforço (Horas) = 5*8 = 40

  - Custo = 40 * 80 = 3.200R$

  - Total de horas: 40h

- UC - Cadastro de artista:

  - Interação = Simples(API do google) + Complexa (Valor: 4)

  - Número de Regras de Negócio = 2 (Valor: 2)

- RN04, RN05

  - Número de entidades = 1 (Valor: 1)

- Artista

  - Fator de manipulação = Média (Valor: 2)

- Criar

  - Pontos não ajustados (PNA) = 4 + 2 + 1 + 2 = 9

  - Pontos ajustados (PA) = 9*1 = 9

  - Pontos por caso de uso (PUC) = (PA * DA) / 36 =~ 6

  - Esforço (Horas) = 6*8 = 48

  - Custo = 48 * 80 = 3.840R$

  - Total de horas: 48h

- UC - Login de artista:

  - Interação = Simples  + Complexa (Valor: 4)

  - Número de Regras de Negócio = 1 (Valor: 1)

- RN06

  - Número de entidades = 1 (Valor: 1)

- Artista

  - Fator de manipulação = Simples (Valor: 1)

- Ler

  - Pontos não ajustados (PNA) = 3 + 1 + 1 + 1 = 7

  - Pontos ajustados (PA) = 7*1 = 7

  - Pontos por caso de uso (PUC) = (PA * DA) / 36 =~ 5

  - Esforço (Horas) = 5*8 = 40

  - Custo = 40 * 80 = 3.200R$

  - Total de horas: 40h

Total de Horas Estimadas da Sprint: 248 horas